ZMLUVA O DIELO

na realizáciu stavebných prác

podľa par. 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

- Zmluvné strany

1. 1.

Zhotoviteľ:					FER-KOV Jozef Ferenc

Sídlo:						Murgašova 5, Sabinov

Štatutárny zástupca:				Jozef Ferenc

Osoby oprávnené na jednanie

- vo veciach zmluvných:			Jozef Ferenc

- vo veciach technických:			Jozef Ferenc

IČO:						37 467 964

DIČ:						SK 1020761159

Bankové spojenie:				Slovenská sporiteľňa a.s., Prešov

Číslo účtu:					0502262246/0900

IBAN:                                                            SK74 09000000000502262246

Mobil:                                                            0903 552478

Email:                                                             ferenc.ferkov@gmail.com

a

1.2.

Objednávateľ:				Obec Jakubovany

Sídlo:						Obecný úrad 24

083 01 Sabinov

v zastúpení „

Osoby oprávnené jednať

- vo veciach zmluvných:			Ing. Anton Janičina, starosta obce

- vo veciach technických:			Ing. Anton Janičina, starosta obce

IČO :						00327182

DIČ :						2020711517

Bankové spojenie:				VÚ, a.s

Číslo účtu:					1635887957/0200

IBAN:                                                            SK17 02000000001635887957

Mobil:                                                            0905 340521

Email:                                                             obec_jakubovany@stonline

- Predmet plnenia

2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa „Stavebné opravy sociálneho zariadenia v základnej škole“.

- Termín plnenia

3.1.

Termín realizácie prác je od 07.11.2014 do 30.12.2014.

- Cena

4.1.

Cena predmetu plnenia zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle č.18/96 Zb. o cenách.

4.2.

Celková cena zhotovenie predmetu tejto zmluvy je:

Cena bez DPH 			5 464,96 €

DPH 20 %				1 092,99 €

Celková cena  DPH 			6 557,95 €

4.3

V zmysle zákona č.289/1995 Z. z o DPH v znení neskorších zmien, doplnkov a predpisov bude zhotoviteľ účtovať daň z pridanej hodnoty.

4.4.

Celková cena sa môže meniť v prípade, že sa mení predpokladaný predmet plnenia zmluvy, alebo nastanú zmeny vyvolané objednávateľom, alebo pri celoštátnom zvýšení cien palív a energie, pokiaľ sa toto zvýšenie bude premietať do cien materiálov a pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.

4.5.

Všetky zmeny, naviac práce môžu sa uskutočniť len so súhlasom objednávateľa, písomnou formou. Tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela.

5.Platobné podmienky.

5.1.

Zhotoviteľ vystaví faktúru 2x počas realizácie diela podľa skutočne prevedených prác odsúhlasených objednávateľom.

5.2.

Podkladom pre záverečnú fakturáciu je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác.

5.3.

Splatnosť faktúry je do 21 dní od odovzdania a prevzatia prác objednávateľom.

6.Záručna doba.

6.1

Záručná doba na stavebné práce je 36 mesiacov.

6.2.

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prebratia diela objednávateľom.

6.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť závady.

6.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním závad do 10 dní od uplatnenia reklamácie.

.

7. Podmienky vykonania diela

7.1.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie diela zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami prieskumu trhu..

7.2.

Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko pripravené tak, aby zhotoviteľ mohol  na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

7.3.

Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7.4.

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

7.5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu prác. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach ďalej. Zhotoviteľ menuje zodpovedným vedúcim diela p. Ferenca Jozefa.

7.6.

Objednávateľ menuje stavebným dozorom p. Ing. Antona Janičinu.

8. Zmluvné pokuty

8.1.

Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 2 po termíne uvedenom podľa čl. 3, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania.

8.2.

Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád podľa čl.6.bod 4, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania.

8.3.

Ak objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl.7. bod 2 v dohodnutom termíne, o túto dobu omeškania sa mu predlžuje doba odovzdania predmetu plnenia.

8.4.

Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne.

8.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady.

8.6.

Pri oneskorenej úhrade faktúr objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1.

Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.2.

Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

9.3.

Odstúpenie od zmluvy, výpovedné lehoty ako aj práva a povinnosti s tým súvisiace sa spravujú všeobecnými ustanoveniami platného Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9.4.

Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá obstarávateľ a dva zhotoviteľ.

V Jakubovanoch dňa 03.11.2014                                    V Sabinove dňa 03.11.2014

Za objednávateľa:                                                            Za zhotoviteľa:

Ing. Anton Janičina				                   Jozef Ferenc

starosta obce					          FER-KOV